美术第一版任务清单

P0：先保证“能看懂、能打”

1. 主角战斗用素材

至少先做一套可用的主角战斗表现。

需要的内容

- 主角立绘/战斗立绘风格确定

- 游戏内角色 sprite 或模型表现方案确定

- 基础动作：

  - 待机

  - 移动

  - 冲刺

  - 受伤

  - 死亡

  - 喝药

- 头上/身上的灵契标识可简化

验收标准：
玩家能明确看出这就是主角，动作状态清楚。

2. 冰镜法术特效

这是第一版最关键的美术任务之一。

基础特效

- 基础冰弹

- 命中特效

- 冰弹消失特效

宝石特效差异

- 三连发效果

- 散射效果

- 穿透效果

- 分裂效果

- 共鸣印记效果

- 引爆效果

- 霜结晶体与爆炸效果

- 猎杀节奏触发效果

- 反击触发强化效果

验收标准：
玩家一眼能看出“现在这发法术和刚才不一样”。

3. 敌人第一版素材

至少做：

- 普通敌人 3 种

- 精英敌人 1 种

- Boss 1 个

每种敌人至少有：

- 站立/移动

- 攻击

- 受击

- 死亡

如果时间紧：
可以先做基础造型差异 + 颜色区分 + 少量动作复用。

验收标准：
敌人能被快速识别，不会全长一个样。

4. 战斗场景第一版

- 1 张 arena 主场景

- 地面材质

- 背景层

- 基础遗迹装饰

- 碰撞边界可视化

- 刷怪点视觉处理

风格延续你原来的关键词：

- 暖灰遗迹

- 金色透光

- 冰蓝灵能纹路

- 残缺双子雕像/祭坛元素

验收标准：
场景有气氛，但不影响看清弹体和敌人。

P1：完整一局所需美术

5. 章节地图 UI 视觉

- 章节地图底板

- 节点图标

  - 普通战斗

  - 精英

  - 事件

  - 整备

  - Boss

- 路线连线样式

- 当前节点高亮

验收标准：
地图一眼能看懂，不是程序占位块。

6. 整备地图美术

整备地图是一个重点场景。

需要做：

- 整备地图整体空间风格

- 宝石商人区域

- 工匠区域

- 精灵雕像区域

- 宝石工作站区域

- 神秘商人区域

不一定每个都做超复杂大场景，
但至少要有明确功能区分和视觉识别。

验收标准：
玩家一进入整备地图，就知道每个区域是干什么的。

7. UI 与图标

战斗 UI

- 玩家血条

- 治疗瓶图标

- 赤核图标

- 宝石槽位图标

宝石相关

- 8 个首版宝石图标

- 宝石背包格子

- 宝石槽位格子

- 宝石升级标识

商店相关

- 商品框

- 刷新按钮

- 购买按钮

- 已购买/不可购买状态

特殊道具

- 便携式工作站图标

- 神圣宝瓶图标

- 宝石槽位+1 图标

- 治疗瓶上限+1 图标

验收标准：
UI 不需要特别豪华，但必须统一且能用。

8. Boss 表现补充

- Boss 血条装饰

- Boss 出场感

- Boss 特殊技能特效

- Boss 死亡或击败表现

美术先给程序的内容

- 主角基础占位资源

- 基础冰弹占位特效

- 敌人占位素材

- arena 占位场景

- 宝石图标占位

- 节点图标占位